	ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
АППАРАТА КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

420014, г.Казань, ул.Кремлевская, 1
	[image: image1.wmf]
	казан шәһәре

ДУМАСЫ АППАРАТЫНЫҢ ҖӘМӘГАТЬЧЕЛЕК ҺӘМ МАССАКҮЛӘМ МӘГЪЛҮМАТ ЧАРАЛАРЫ БЕЛӘН БӘЙЛӘНЕШЛӘР БҮЛЕГЕ
420014, Казан шәһ., Кремль ур., 1


Пресс-релиз от 22.02.2012 г.
Программа развития улично-дорожной сети Казани до 2013 года включает в себя несколько задач:

- сформировать систему магистралей непрерывного движения;

- увеличить протяженность улично-дорожной сети с 1612 км до 1890 км (на 15%) к 2013 году (в перспективе до 2200 км к 2020 году);

- увеличить протяженность магистральных дорог с 328 км до 400 км к 2013 году (в перспективе до 500 км к 2020 году); 

- построить и реконструировать 12 транспортных развязок; 

- построить и реконструировать 41 пешеходный переход (23 подземных и 18 надземных);

- построить 23 автодороги протяженностью 65 км (новые - 15 км, реконструкция - 50 км);

- капитальный ремонт 73 городских улиц (протяженностью 121 км);

- разработка автоматизированной системы управления дорожным движением и т.д.

Из предусмотренных на реализацию Программы средств в размере 39 млрд.руб. финансирование за 2009-2011 годы составило почти 30 млрд.руб., (в том числе за счет бюджета РФ – 17,85 млрд.руб.; за счет бюджета РТ – 12 млрд.руб). 

На сегодня обеспечено рабочее движение:

- на 5 транспортных развязках;

- на 15 пешеходных переходах, из них на 12 подземных и 3х надземных;

- на 12 дорогах протяженностью 26,5 км.

В настоящее время ведутся работы на 12 объектах дорожной сети, 11 транспортных развязках, 25 пешеходных переходах.

Как показывает опыт развитых стран, результативными являются инновационные решения по совершенствованию организации дорожного движения, в том числе развитие Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) с применением адаптивного метода управления. Внедрение этой системы позволит увеличить скорость движения транспортных потоков, улучшит экологические показатели. К 2013 году планируется построить систему на 95 светофорных объектах и 16 развязках. В настоящее время подготовлено техническое задание, ведутся проектные работы, завершается прокладка оптоволоконных линий связи для связи светофорных объектов и центрального управляющего пункта (ЦУП).

До 2013 года планируется завершение строительства первой линии Казанского метро. Будут введены в эксплуатацию 3 новых станции: «Декабристов», «Московская» и «Заводская». После завершения их строительства общая протяженность линий метро составит около 17 км. Пересечь город на метро можно будет за 22 минуты. Число пассажиров метрополитена увеличится более, чем в 2 раза (сейчас в год на метрополитене совершается около 19 млн. поездок, или 8% от общего объема пассажирских перевозок).
В Казани ведется строительство многоуровневых и подземных паркингов, что позволит создать к 2013 году около 30 тыс. новых парковочных мест и разгрузить дороги для движения транспорта.

Для организации движения трамваев с повышенными скоростными характеристиками ведется строительство и реконструкция трамвайных линий по Большому Казанскому кольцу. На сегодня построено 9 км трамвайных линий, реконструировано 20 км. Построены новые троллейбусные линии протяженностью свыше 53 км. 

В целях обновления автопарка планируется приобретение более 700 автобусов, из которых 400 - в текущем году. В настоящее время уже заключены контракты на поставку 255 единиц. 

Для справки. 
В этом году количество зарегистрированного в Казани автотранспорта достигло 307 тысяч единиц. За 2011 год количество машин в столице республики увеличилось на 24 тыс. единиц, а по сравнению с 2007  годом – на 96 тысяч машин. Это без учета ежедневного транзитного потока и автотранспорта зарегистрированного в других регионах РФ и районах РТ. По данным ГИБДД это еще примерно 50-60 тыс. ед.техники.

Таким образом, уровень автомобилизации нашего города составляет порядка 270 машин на 1000 человек, хотя улично-дорожная сеть города рассчитана на 100 машин на 1000 человек, то есть дорог Казани необходимо в 3 раза больше, чем есть. По градостроительным требованиям площадь дорог должна составлять как минимум 20 -25% от общей площади города (сейчас в Казани 7,2%, в Москве –9%, в Лондоне – 25%, в Нью-Йорке -32%). 
