Доклад начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 
Федерального Дорожного Агентства 
Гатиятуллина Мухаммата Хабибулловича

СЛАЙД №1

Уважаемые коллеги!

Известно, что назначение автомобильных дорог – обеспечение безопасного, комфортного движения автомобилей с заданными скоростями, нагрузками на ось в течение всего года. Безопасность движения ставится как основной показатель функции дороги.

Поэтому все выполненные дорожные работы на федеральных дорогах  имеют цель – повышение безопасности, удобства движения. 
СЛАЙД №2
За 4 месяца 2012 года на федеральных автомобильных дорогах Республики Татарстан, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», произошло 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 42 и получили ранения 222 человек. Таким образом, наблюдается снижение числа ДТП на 2%, раненых - на 17%, погибших – на 14%.
Все проводимые дорожные работы в Управлении направлены на ликвидацию мест концентрации ДТП, аварийно опасных мест.

Сегодня высокие требования предъявляются к дорожному хозяйству, потому что автомобильные дороги – важнейшее звено общей транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно влияют на экономическое и социальное развитие как РФ, так и Республики в целом, поскольку надёжные транспортные связи способствуют повышению эффективности использования основных производственных фондов, трудовых и материально – технических ресурсов, повышению производительности труда и способствует диверсификации национальной экономики.
Какие виды дорожных работ прогнозируются в текущем году на федеральных дорогах в Республике Татарстан?

СЛАЙД №3

1. Реконструкция:                   
- км 941+000 – км 957+400

- мостовой переход через реку Вятка км 976;

- км 978+900 – км 1011+400;

2. Капитальный ремонт 13,227 км, в том числе по дорогам:

- 1Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск – 8,437 км (км 0 – км 8);

- Казань – Оренбург – 4,79 км ( км 255+620 – км 261+390);
3. Ремонт 207,585 км, в том числе по дорогам:
- М-7 «Волга» - 132,121 км
- 1Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск – 10,581км
- Казань – Оренбург – 60,175 км
- 1Р 175 Йошкар-Ола-Зеленодольск – 4,708 км
Особое отношение к участкам дорог связанных с маршрутами участников Универсиады:

-    Казань-Оренбург км 10+920 - км 20+000 (на участке от РКБ до поворота на Аэропорт).
-    М-7 «Волга» км 755+200 – км 777+100 (от н.п. Исаково до моста через р.Волга).
-    М-7 «Волга» км 793+850 - км 801+650  (от поворота на н.п. Осиново до путепровода Сухая река-Озерный).
-    М-7 «Волга» км 828+500 - км 839+700  (от путепровода Казань – Пестрецы до н.п. Ильинское).
-    Транспортная развязка в разных уровнях на км 786 автодороги М-7 "Волга"( выезд из г.Казань в направлении г.Зеленодольск)
-    Казань-Буинск-Ульяновск км 0+000 - км 8+000 (от развязки на Ульяновск до поворота на В.Услон).
В итоге Управлением в Республике Татарстан запланировано  проведение ремонтных работ на 200 км автодорог, на 49 км проведение реконструкции, выполнить ремонт 4-х мостов, капитально отремонтировать 13 водопропускных труб.

В настоящее время задача, которая стоит перед нами, это в ближайшие годы произвести ремонт и капитальный ремонт на участках, где не производились ремонтные работы с 2003 года, таких участков в нашем управлении останется на 1.01.2013г. – 216,8 км, что составляет 21 % от общей протяженности. При сохранении темпов не менее чем в 2012 году мы в ближайшие годы с этой задачей должны справиться.

Кроме работ по капитальному ремонту и ремонту постоянно выполняются работы по ликвидации колейности. Так в 2012 году планируется выполнить работы по ликвидации колейности на 344 тыс.м2 (около 40 км) федеральных автомобильных дорогах Республики.
На сегодняшний день завершен комплекс работ по весеннему содержанию автомобильных дорог: ямочный ремонт, планировка обочин и разделительных полос, уборка мусора. Продолжаются работы по санации трещин, окраске элементов обустройства.

Отмечу, что вдоль федеральных трасс расположено огромное количество объектов сервиса, оборудованных в соответствии с санитарно-техническими нормами контейнерами для сбора и утилизации мусорных отходов, тем не менее, большое количество бытового мусора оказывается в полосе отвода федеральных автодорог, что было выявлено по итогам весеннего обследования.
Такое отношение со стороны пользователей особенно печально. А ведь дорога общее достояние:

- для перевозчиков без дорог нет развития собственного бизнеса;

- для населения дороги являются путями связи, выезжают на отдых;

- это место работы для водителей.

СЛАЙД №4

После зимнего периода подрядные организации, занятые на содержании федеральных автомобильных трасс проведена работа по очистке полосы отвода дорог от мусора с привлечением к работе более 500 человек.

Только за прошедший месяц с прилегающей территории федеральных автомобильных дорог собрано и утилизировано более 3500  м3 мусора. 
СЛАЙД №5

Тем не менее, в связи с началом дачного сезона, пользователи дорог не вывозят мусор в специально отведенные контейнеры, а оставляют на автобусных площадках и обочинах федеральных автомобильных дорог.
СЛАЙД №6

Для улучшения восприятия дорожных условий участниками дорожного движения, а также с целью ликвидации очагов аварийности на федеральной автомобильной дороге Казань-Оренбург на участках концентрации ДТП  в 2012 году начаты работы по замене 281 дорожного знака на оцинкованных стойках с применением пленки типа В с высокой интенсивностью световозвращения на щитах желто-зеленого флуоресцентного цвета.
Также в рамках целевых программ на федеральных автомобильных дорогах в 2012 году будет заменено 7,868 км металлического барьерного ограждения. 
Необходимо выполнить большой объем работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Работы проводятся в два этапа, как и в прошлые годы. Первый этап нанесения горизонтальной дорожной разметки на сети федеральных автомобильных дорог Республики в соответствии с Государственными контрактами были запланированы с 15.05.2012г. по 15.06.2012г. Однако в ходе совещания с подрядными организациями было принято решение начать покраску с первых чисел мая. На сегодняшний день разметка нанесена более чем на 300 км дорог (необходимо 900 км). 
СЛАЙД №7

Для снижения аварийности с участием пешеходов на участках автомобильной дороги Казань – Оренбург, проходящих через населенные пункты Алексеевское (км 92), г. Альметьевск (км 271), г. Бавлы (км 353) производятся работы по строительству надземных пешеходных переходов.
СЛАЙД №8

Для ограничения выхода пешеходов на проезжую часть в г.Набережные Челны и на автодороге 1Р 175 Йошкар-Ола – Зеленодольск выполняются работы по устройству 2,2 км пешеходных ограждений.

СЛАЙД №9

Кроме того, на 10 участках с повышенной аварийностью (пешеходные переходы, автобусные остановки, примыкания), в 2012 году будет выполнено устройство автономных систем искусственного освещения расположенных вне населенных пунктов, где отсутствует возможность подвода электроэнергии. Данные мероприятия создают безопасные условия для пересечения проезжей части автомобильной дороги пешеходами.
СЛАЙД №10

Как не печально, но при ежегодном росте интенсивности дорожного движения - 3,9% прирост дорожно-транспортных происшествий увеличился на 25%, притом, что протяженность участков подлежащих ремонту сократилась на 26%, с 395,4 км (на 1.01.2011г.) до 292,2 км (на 1.01.2012г.).
СЛАЙД №11
Интересен тот факт, что улучшение качества дорог, перевод их в более высокую категорию в первый год эксплуатации так же ведет к росту дорожно-транспортных происшествий. Считаем, что это вызвано поведением водителей транспортных средств и пренебрежением правилами дорожного движения при движении по вновь построенным участкам, снижением порога восприятия опасности.

Конечно же, приведенные выше факты никоим образом не говорят о ненадобности проведения работ, а лишь косвенно подкрепляют выражение «чем лучше дорога, тем выше аварийность».

Тем не менее эффект пусть не мгновенный но есть. Многое делается для улучшения качества автомобильных дорог, но достижение положительной динамики в области безопасности дорожного движения не возможно только силами дорожных организаций, необходимо соблюдения пользователями дорог правил дорожного движения и обоюдное взаимоуважение.
СЛАЙД №12
